龙南市高标准农田建设规划

（2021-2030年）

二〇二二年十一月

目  录

第一章  规划背景	7

一、主要成效	7

二、主要问题	8

三、有利条件	9

第二章  总体要求	12

一、指导思想	12

二、基本原则	12

三、目标任务	14

第三章  建设标准和重大工程	17

一、建设标准	17

二、建设内容	17

三、重大工程	22

第四章  市域资源潜力分析	29

一、已建成项目情况	29

二、土地资源潜力分析	31

三、水资源潜力分析	32

第五章  建设分区和建设任务	35

一、建设分区	35

二、建设任务布局	37

第六章  建设监管和管护利用	54

一、严格建设监管	54

二、规范竣工验收	54

三、统一上图入库	55

四、加强后续管护	55

五、强化保护利用	55

第七章  投资估算与效益分析	57

一、投资估算	57

二、经济效益	58

三、社会效益	58

四、生态效益	59

第八章  保障措施	60

一、加强组织领导	60

二、强化资金保障	61

三、强化规划引领	62

四、鼓励创新示范	62

五、严格监督考核	63

前   言

党中央、国务院高度重视高标准农田建设工作。习近平总书记指出：“中国人的饭碗要牢牢端在自己手里，而且里面应该主要装中国粮！”，强调要突出抓好耕地保护和地力提升，坚定不移推进高标准农田建设，提高建设标准和质量，真正实现旱涝保收、高产稳产。李克强总理也对发展粮食生产、加强高标准农田建设多次作出指示。2021年8月，国务院批准实施《全国高标准农田建设规划（2021—2030年）》，对今后一个时期全国高标准农田建设作出了总体部署。随后，省政府于2022年1月审定批复了《江西省高标准农田建设规划（2021-2030年）》，赣州市政府于2022年7月审定批复了《赣州市高标准农田建设规划（2021-2030年）》，启动了新一轮高标准农田建设。

龙南市委、市政府坚决贯彻中央、省、赣州市工作要求，坚持高位推动，持续推进高标准农田建设，取得了积极成效。截至2020年底，我市累计建成高标准农田11.82万亩，为保障粮食安全和重要农产品供给提供了有力支撑。根据《赣州市高标准农田建设规划（2021-2030年）》建设任务分解，明确我市到2025年累计建成高标准农田任务面积12.52万亩，累计改造提升高标准农田任务面积2.39万亩；到2030年累计建成高标准农田任务面积12.52万亩，累计改造提升高标准农田任务面积6.0万亩；2021-2030年新增高效节水灌溉面积0.14万亩。为全面完成目标任务，有效推进我市高标准农田建设，据此编制了《龙南市高标准农田建设规划（2021-2030年）》，以下简称《规划》。

《规划》深入贯彻党的二十大及习近平总书记视察江西和赣州重要讲话精神，以“十二五”以来高标准农田建设实践为基础，依据《江西省高标准农田建设规划（2021—2030年）》、《赣州市高标准农田建设规划（2021-2030年）》，在深入调研及做好龙南市国土空间总体规划等相关规划充分衔接的基础上，分析了当前我市高标准农田建设面临的形势，提出了今后龙南一个时期高标准农田建设的总体要求，是指导我市规范有序开展高标准农田建设的重要依据和行动指南。

规划期为2021-2030年，远景展望到2035年。

## 第一章  规划背景

龙南位于赣州市南部中低山丘陵区，是典型的山地丘陵地貌。全市耕地总面积13.1万亩，主要集中于四河流域河谷丘陵区，总体呈现“山区多、平地少、破碎多、连片少”的特点。“十二五”以来，特别是2017年以来，我市持续推进高标准农田建设，圆满完成省、赣州市下达的目标任务，并取得积极成效，基础设施、耕地质量、产出能力、管护利用均得到明显提升。

一、主要成效

（一）建设管理水平明显提高。市委、市政府高度重视高标准农田建设工作，组织成立了以市政府市长为组长，常务副市长及分管副市长为副组长，各职能部门为成员的统筹整合资金推进高标准农田建设领导小组，制定并完善了高标准农田各项制度及规定，建立健全了“县负总责、乡镇监管、村为主体”的建后管护机制，农业、财政、发展改革、审计、自然资源、公共资源交易中心等职能部门密切配合，围绕高标准农田建设的共同目标，按照职能分工，各尽其责，通力协作，为全面完成建设任务奠定了坚实的组织基础和机制保障。

（二）农田基础设施水平及粮食生产能力明显提高。从项目建设来看，我市高标准农田建设以土地平整、土壤改良、田间道路、灌溉与排水、农田防护和生态环境保持、管护利用等方面为重点建设内容，通过项目的实施极大地改善项目区农业生产条件，农田利用率、宜机化率、劳动生产率和防灾减灾抗灾能力大幅提升，助推农业生产转型升级。从耕地等别评定情况看，建成的高标准农田耕地质量平均提高0.5个等别，亩均粮食产能增加100斤以上，为保障粮食安全提供了重要支撑。

（三）项目建设综合效益明显增加。我市依托高标准农田建设平台，围绕蔬菜、优质稻米等特色产业，坚持农田建设与农业项目招商、适度规模经营、品牌建设相结合，积极引进培育农业龙头企业、专业合作社、家庭农场等市场主体，精准扶持了以九连山墩头村生态水稻种植基地、九连山镇古坑村水稻种植基地、里仁镇圳背村水稻种植基地等为代表的一批龙南水稻产业基地；同时，发挥毗邻大湾区区位优势，建成了以渡江镇岭下村千亩供港蔬菜基地、临塘乡蔬菜高效种植示范基地和龙南镇黄沙村瑶前特色蔬菜示范基地等供港蔬菜基地，努力打造大湾区优质农副产品供应基地，逐步形成了示范效益和工作合力。

（四）社会正面评价明显提升。高标准农田建设促进农业生态环境的良性循环和可持续发展，提高现有农业装备水平，提高现有耕地资源的利用效率以及土地的产出效率，增加广大农民的利益，实现经济、社会、生态三个方面的共赢，受到项目区群众普遍欢迎，并得到社会的广泛认可。

二、主要问题

（一）农田建设难度加大。龙南位于赣州市南部中低山丘陵区，有“八山半水一分田，还有半分道路和庄园”之说。耕地大多分布在深丘和中低山区，田块较为破碎，地势落差大、交通闭塞，建设成本高、建设难度显著增加。

（二）建后管护相对滞后。我市制定了建后管护办法、建后管护实施方案，搭建了“田管家”智慧高标监管平台，开展了日常管护工作，但在重视程度、责任压实、经费安排、日常巡护、监测评价等方面还存在差距，重建轻管的问题仍然比较突出，特别是2011-2016年建成的项目，没有及时开展日常管护，大量农田水利亟需维修，影响正常效益发挥。

（三）科技支撑能力明显不足。农田建设应用先进实用技术不多，工程建设与农机农艺技术的集成和应用不多，科技创新与成果转化率不高。县级及各乡镇农田建设技术服务支撑队伍体系还没有建立健全，上图入库、技术审核、标准制定、调查统计等技术服务工作缺少专门技术机构支撑，与目前繁重的农田建设任务不匹配。

（四）绿色发展水平仍需提高。我市部分建设的高标准农田对改善农田生态环境重视不够，存在简单硬化沟渠、填埋田间塘堰等生态环境问题，缺乏田间林网、节水灌溉和生态护坡等生态工程建设，与良种良法良机良制等有效融合不够。一些高标准农田建成后，仍然沿用传统粗放生产方式，资源消耗大。

三、有利条件

（一）中央和地方更加重视。党中央、国务院高度重视高标准农田建设工作,中央一号文件连续多年把高标准农田建设作为乡村振兴的重要内容,系统部署推进高标准农田建设工作,并安排财政资金项目给予大力支持。省委、省政府和赣州市委、市政府将高标准农田建设列入粮食安全、高质量发展和乡村振兴考核评价内容。省、市、县专门成立了领导小组,负责统筹推进高标准农田建设。

（二）管理体制更加有效。2019年新一轮机构改革后，总体上改变了过去农田建设“五牛下田”、分散管理的局面，体制机制进一步理顺，为构建完善统一规划布局、建设标准、验收考核、上图入库的管理新体制，统筹推进高标准农田建设工作奠定了扎实基础。

（三）制度设备更加完善。在《江西省统筹整合资金推进高标准农田建设实施方案》的基础上，龙南市研究制定了高标准农田项目实施方案、建后管护办法等系列规范性文件，建立了“县负总责、乡镇监管、村为主体”的建后管护机制，健全了验收考核体系，为高标准农田建设提供了坚实制度保障。

（四）实操经验更加丰富。“十三五”以来，尤其是2017年以来，我市认真贯彻省委、省政府及赣州市委、市政府的决策部署，落实“进度要快、质量要高、监管要严、效益要好”的工作要求，建设了一批“土地平整、集中连片、设施完善、农电配套、土壤肥沃、生态良好”的高标准农田示范区、样板区，在高标准农田建设组织形式、工作机制、资金筹措和实施模式等方面形成了一些好做法，为新一轮高标准农田建设积累了坚实的实践经验。

（五）社会氛围更加浓厚。我市建成的高标准农田项目区，土地平整有序、水利设施完善、田间道路畅通、农田水电配套、生态条件良好，得到社会各界广泛认可，受到农民群众普遍欢迎。广大农民对高标准农田建设的态度从不主动、不支持转向主动要求、积极参与，为新一轮高标准农田建设营造了良好的发展环境。

# 第二章  总体要求

## 一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和习近平主席视察江西和赣州重要讲话精神，全面落实省第十五次党代会、赣州市第六次党代会决策部署，紧紧围绕全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化，以推动高质量发展为主题，深入实施藏粮于地、藏粮于技战略，坚持新建建设和改造提升并重、建设数量和建成质量并重、工程建设和建后管护并重，产能提升和绿色发展相协调，统一组织实施与分区分类施策相结合，注重提质增效，强化监督考核，实现高质量建设、高效率管理、高水平利用，切实补上农业基础设施短板，提高水土资源利用效率，增强农田防灾抗灾减灾能力，巩固提升粮食生产安全和主要农产品供给保障能力，为保障粮食安全和助推乡村振兴提供坚实基础。

## 二、基本原则

（一）政府主导，多元参与。争取统筹整合财政涉农资金投入力度，完善公共财政投入保障机制。尊重农民意愿，维护农民权益，积极引导广大农民群众、新型农业经营主体、农村集体经济组织和各类社会资本参与高标准农田建设和管护，形成共谋一碗粮、共抓一块田的工作合力。

（二）科学布局，突出重点。依据土地空间规划、衔接水资源利用等相关专项规划，科学确定高标准农田建设布局，主要在农产品主产区，以永久基本农田为基础，优先在粮食生产功能区、重要农产品生产保护区建设高标准农田。

（三）建改并举，注重质量。落实高质量发展要求，在保质保量完成新建高标准农田建设任务的基础上，合理安排已建高标准农田改造提升，切实解决部分已建高标准农田设施不配套、工程老化、建设标准低等问题，有效提升高标准农田建设质量。

（四）绿色生态，土壤健康。将绿色发展理念贯穿于高标准农田建设全过程，切实加强水土资源集约节约利用和生态环境保护，强化耕地质量保护与提升，防止土壤污染，实现农业生产与生态保护相协调，提升农业可持续发展能力。

（五）分类施策，综合配套。根据自然资源禀赋、农业生产特征及生产主要障碍因素，因地制宜确定建设重点与内容，统筹推进田、土、水、路、林、电、技、管综合治理，完善农田基础设施，实现综合配套，满足现代农业发展需要。

（六）建管并重，良性运行。加强高标准农田建设和利用评价，确保建设成效。完善管护机制，落实管护主体和管护经费，确保工程长久发挥效益。完善耕地质量监测网络，强化长期跟踪监测。

（七）依法严管，良田粮用。对建成的高标准农田实行严格保护，全面上图入库，强化用途管控，遏制“非农化”、防止“非粮化”。强化高标准农田产能目标监测与评价。完善粮食主产区利益补偿机制和种粮激励政策，引导高标准农田集中用于重要农产品特别是粮食生产。

## 三、目标任务

（一）总体目标

| 序号 | 基准年 | 类别 | 面积 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2020 | 累计建成高标准农田面积 | 11.82 万亩 |
| 2 | 2020 | 累计改造提升高标准农田面积 | 0 |
| 序号 | 指标 | 目标值 | 属性 |
| 1 | 高标准农田建设 | 到2022年累计建成高标准农田12.52万亩 | 约束性 |
|  |  | 到2030年累计建成高标准农田12.52万亩 |  |
|  |  | 到2025年累计改造提升高标准农田2.39万亩 |  |
|  |  | 到2030年累计改造提升高标准农田6.0万亩 |  |
| 2 | 高效节水灌溉 建设 | 到2030年新增高效节水灌溉面积0.14万亩 | 约束性 |
| 3 | 新增粮食综合生产能力 | 新增高标准农田亩均产能提高100公斤以上 | 预期性 |
|  |  | 改造提升高标准农田产能不低于当地高标准农田产能平均水平 |  |
| 4 | 新增建设高标准农田亩均节水率 | 10%以上 | 预期性 |
| 5 | 建成高标准农田 上图入库覆盖率 | 100% | 预期性 |

规划期内，集中力量建设集中连片、旱涝保收、节水高效、稳产高产、生态友好的高标准农田，满足人们粮食和食品消费升级需求，进一步提升粮食和重要农产品供给保障能力。通过新增建设和改造提升，确保龙南市到2025年累计建成12.52万亩高标准农田，累计改造提升2.39万亩高标准农田。到2030年累计建成12.52万亩高标准农田，累计改造提升6.0万亩高标准农田。把高效节水灌溉与高标准农田建设统筹规划、同步实施，规划期内完成0.14万亩新建高效节水灌溉建设任务。

到2035年，常态化推进改造提升和建后管护，全市高标准农田保有量和质量进一步提高，绿色农田、数字农田进一步推广，粮食及重要农产品的安全保障能力持续提升。

（二）单项目标

高标准农田建设主要涉及田、土、水、路、林、电、技、管8个单项目标。

1.田。通过合理归并和土地平整，实现田块规模适度、集中连片、田面平整，耕作层厚度适宜，山地丘陵区梯田化率得以提高。

2.土。通过培肥改良，实现土壤渗水透气能力好、保水保肥能力强、酸碱平衡、有机质和营养元素丰富，着力提高耕地内在质量和产出能力。

3.水。通过加强田间灌排设施建设和推进高效节水灌溉，增加有效灌溉面积，提高灌溉保证率、用水效率和农田防洪、排涝标准，实现旱涝保收。

4.路。通过田间道（机耕路）和生产路建设、桥涵配套，合理增加路面宽度，提高道路的荷载标准和通达度，满足农机作业、生产物流要求。

5.林。通过农田林网、岸坡防护、沟道治理等农田防护和生态环境保护工程建设，提高农田涵养水源和防止水土流失能力，改善农田生态环境。

6.电。通过完善农田电网、配套相应的输配电设施，满足农田用电设施电力需求，降低农业生产成本，提高农业生产的效率和效益。

7.技。通过工程措施与农艺技术相结合，推广数字农业、良种良法、病虫害绿色防控、节水节肥减药等技术，提高农田可持续利用水平和综合生产能力。

8.管。通过上图入库和全程管理，落实建后管护主体和责任、管护资金，完善管护机制，确保建成的工程设施正常运行、高标准农田用途不改变、质量有提高。

# 第三章  建设标准和重大工程

## 一、建设标准

遵循乡村振兴战略部署要求，统筹考虑高标准农田建设的农业、水利、土地、林业、电力、气象等各方面因素，围绕提升农田生产能力、灌排能力、田间道路通行运输能力、农田防护与生态环境保护能力、机械化水平、科技应用水平、建后管护能力等要求，结合国土空间、农业农村现代化发展、水资源利用等规划，紧扣高标准农田建设的田、土、水、路、林、电、技、管八个方面内容，加快构建科学统一、层次分明、结构合理的高标准农田建设标准体系。

以提升粮食产能为首要目标，兼顾蔬菜、油料等重要农产品生产，坚持数量、质量、生态相统一；根据龙南市自然资源特点、社会经济发展水平、土地利用状况，综合考虑建设成本、物价波动、政府投入能力和多元筹资渠道因素，按《江西省人民政府关于印发江西省统筹整合资金推进高标准农田建设实施方案的通知》（赣府字〔2017〕34号）要求（若出台新的投资标准，按新文件执行），规划期内新建高标准农田亩均投资为3000元，改造提升项目亩均投资为2000元，年度具体投资可按社会经济发展状况适当调整。

## 二、建设内容

（一）田块整治。充分考虑水土光热等资源环境条件，进一步优化高标准农田空间布局。根据我市不同区域地形地貌、作物类型、机械作业和灌溉排水效率等因素，合理划分和适度归并田块，确定田块适宜耕作长度与宽度。平原区以修筑条田（方田）为主，丘陵、山地丘陵区因地制宜修筑梯田，并配套坡面防护设施，梯田长边宜平行等高线布置，水田区耕作田块内部布置格田，增强农田保土、保水、保肥能力。通过客土填充、剥离回填表土层、重构犁底层等措施平整土地，合理调整农田地表坡降，改善农田耕作层，提高灌溉排水适宜性，耕作层土壤理化指标满足粮食高产稳产要求，田块规格和平整度满足标准化种植、规模化经营、机械化作业、水节能等农业科技应用要求，增强农田保土、保水、保肥能力。主要建设内容包括耕作田块修筑工程和耕作层地力保持工程。建成后，农田土体厚度60cm以上，旱地耕作层厚度25cm以上，水田耕作层厚度20cm左右；丘陵山区梯田化率高于90%，田间基础设施占地率一般不超过8%。

（二）土壤改良。根据耕地质量等别、耕地质量等级评定报告及区域内农田“测土配方”数据，通过工程、机械、化学、生物等措施，治理过沙、过黏、酸化土壤，提高耕地质量水平。采取深耕深松、秸杆还田、增施有机肥、种植绿肥等方式，增加土壤有机质，治理退化耕地，改良土壤结构，提升土壤肥力。根据我市区域生产条件，推广合理轮作、间作或休耕模式，减轻连作障碍，改善土壤生态环境，实施测土配方施肥，促进土壤养分平衡。冷浸田应通过水旱轮作，适当增加排水农沟深度，配置排水毛沟等措施，消除障碍；pH值低于5.0的土壤宜通过施用生石灰、有机肥和减少酸性肥料使用等措施；轻度污染土壤应通过物理、化学、生物等措施进行修复。主要建设内容包括有机质积造和施用、测土配方施肥等。建成后，土壤pH值宜在5.5-7.5，土壤的有机质含量、容重、阳离子交换量、有效磷、速效钾、微生物碳量等其他物理、化学、生物指标达到当地自然条件和种植水平的中上等。

（三）灌溉和排水。根据灌溉规模、地形条件、耕作方式等要求，科学规划建设田间灌排工程，加强田间灌排工程与灌区骨干工程、小型灌区水利工程的衔接配套，形成从水源到田间完整的灌排体系。按照灌溉与排水并重要求，合理配套建设、改造输配水渠（管）、排水（管）、泵站及渠系建筑物，完善农田灌溉排水设施。灌溉渠原则上采用现浇浇筑，不得采用构件，因地制宜推广渠道防渗、管道输水灌溉和喷微灌等节水措施，提高农业灌溉率和用水效率。倡导建设生态型灌排系统，排水沟原则上不得硬化，保护农田生态环境。主要建设内容包括输水工程、喷微灌工程、排水工程、渠系建筑物工程、泵站工程等。建成后，田间灌排系统完善、工程配套、利用充分，输、配、灌、排水及时高效，灌溉水利用效率和水分生产率明显提高，灌溉保证率不低于50%，旱作区农田排水设计暴雨重现期达到排10年一遇，1-3d暴雨从作物受淹起1-3d排至田面无积水；水稻区农田排水设计暴雨重现期达到10年一遇，1-3d暴雨3-5d排至作物耐淹水深。

建立突发性防洪、排涝、抗旱应急体系，做好相应应急预案；推进相关灌排设施升级改造，探索推进农田应急水源项目实施，加紧完善涝能排、旱能灌的农田水利灌溉体系。

（四）田间道路。田间道路布置应按照区域生产作业需要和农业机械化要求，优化机耕道、生产路布局，整修田间道路，充分利用现状农村公路，因地制宜确定道路密度、宽度等。机耕道路宽度宜为3m-6m，路面宜采用碎石、砂石等材质；生产路宽度不超过3m，路面宜采用碎石、素土等材质。合理配套建设农机下田坡道、桥涵、错车点、末端掉头点等附属设施，提高农机作业便捷度。倡导建设生态型田间道路，减少道路及附属设施对生态的不利影响。建成后，田间道路直接通达的田块数占田块总数的比例，平原区达到100%，山地丘陵区达到90%以上，满足农机作业、农资运输等农业生产活动要求。

（五）农田防护和生态环境保护。根据因害设防原则，与田块、沟渠、道路等相结合，与周边环境相协调，因地制宜实施岸坡防护和治理等农田防护与生态环境保持工程。坡面防护合理布置截水沟、排洪沟等坡面水系工程，系统拦蓄和排泄坡面径流；以小流域为单元，采用谷坊、沟头防护等沟道治理措施，全面规划，综合治理；因地制宜构建生态沟渠和塘堰湿地系统，充分发挥生态沟塘对农业污染物的净化能力。主要建设内容包括农田林网工程、岸坡防护工程、沟道治理工程和坡面防护工程。建成后，区域内受防护的农田比例高于90%，防洪标准达10年一遇。

（六）农田输配电。对适宜电力灌排和信息化的农田，铺设高压和低压输电线路，配套建设变配电设施，为泵站、机井以及信息化工程等提供电力保障。根据农田现代化建设和管理要求，合理布设弱电设施。输配电设施布设应与田间道路、灌溉与排水等工程相结合。建成后，实现农田机井、泵站等供电设施完善，电力系统安装与运行符合相关标准，用电质量和安全水平得到提高。

（七）科技服务。建立高标准农田耕地质量长期定位监测点，跟踪监测耕地质量变化情况，推广免耕少耕技术措施，保护和持续提升耕地质量。推进数字农业、良种良法、科学施肥、病虫害综合防治等农业科技应用，充分利用高标准农田基础条件，推广应用高效节水灌溉技术、水肥药一体化灌溉技术、一体化智能灌溉泵站、灌溉系统水量实时调控等先进技术装备。科学合理利用高标准农田。建成后，田间定位监测点布设密度符合要求，农田监测网络基本完善，科学施肥施药技术基本全覆盖，良种覆盖率、农作物耕种收综合机械化率明显提高。

（八）管护利用。全面开展高标准农田建设项目信息统一上图入库，实现有据可查、全程监控、精准管理、资源共享。依据《耕地质量等级》（GB/T33469）国家标准，在项目实施前后及时开展耕地质量等级调查评价。深入推进农业水价综合改革，落实高标准农田管护主体和责任，引导新型农业经营主体参与高标准农田设施运行管护，健全管护制度，落实管护资金。加强管护资金使用监管，研究制定高标准农田管护投入成本标准体系，对管护资金实施全过程绩效管理。及时修复损毁工程，确保建成的高标准农田持续发挥效益。对建成的高标准农田，要划为永久基本农田，实行特殊保护，确保高标准农田数量不减少、质量不降低。

## 三、重大工程

（一）高标准农田建设示范工程

在现有农田的基础上，从基础设施建设入手，完善农田水利、田间道路、农田防护林和农业机械化体系，将现代化农业技术进行综合组装配套应用，达到旱能灌、涝能排，增加抗御自然灾害能力，降低农业生产成本，使农业生产达到可持续健康发展的相关活动。打造高标准农田建设示范点，同步开展高标准农田高效节水灌溉示范工程。

通过田网建设，实现田块集中、田形规范，把农田建设成为＂田成方，主成型，渠成网，路相通，沟相连，旱能灌，涝能排，土壤肥，无污染，产量高＂的旱涝保收、高产稳产的高标准农田，适应现代农业发展的要求。路网建设构建便捷高效的田间道路体系，使田块和居民点之间交通更加便捷，满足农业生产物资运输、机械化作业和村民生活需要。结合田网与路网建设，完善田间排灌渠系，调节控制土壤水分，消除串灌串排，做到能灌能排。满足农田的灌溉与排水，首先必须保证有足够的灌溉水源，其次是合理布局田间灌排设施。

高标准农田建设完成后，各生态区田、渠、路基础设施条件明显改善。具体表现为，田块数量大幅减少，平均规模扩大，小规模田块被归并，不同田块规模比例变得相对均匀，田块外形分割得更加规整，田块分布由离散小田块组合方式转变为高度集中的大田块组合方式；田间渠系和道路密度明显增高，布局系统完善。与建设前相比，各生态区粮食综合生产能力、农田排灌能力和机械生产能力均明显增强，农业生产规模化、标准化和机械化水平显著提升。表明不同生态区因地制宜采取不同标准农田建设模式，可明显提升各生态区农业生产基础设施条件，增强农业生产能力。

（二）农田改造提升示范工程

于2011-2016年各部门建设标准低、损毁严重的高标准农田中选取相对集中连片、规模较大的区域，打造高标准农田改造提升示范工程。按照“集中连片”、“缺什么，补什么”原则，优先在“三线一区”，即高速、铁路、国道沿线和旅游风景区，如渡江镇、程龙镇、杨村镇等国道穿插而过、耕地较集中的乡镇。

通过合理归并和土地平整，实现田块规模适度、集中连片、田面平整，培肥改良，实现土壤渗水透气能力好、保水保肥能力强、酸碱平衡、有机质和营养元素丰富，提高耕地内在质量和产出能力。加强田间道（机耕路）和生产路建设、桥涵配套，合理增加路面宽度，提高道路的荷载标准和通达度，满足农机作业、生产物流要求。农田林网、岸坡防护、沟道治理等农田防护和生态环境保护工程建设，提高农田涵养水源和防止水土流失能力，改善农田生态环境。完善农田电网、配套相应的输配电设施，满足农田用电设施电力需求，降低农业生产成本，提高农业生产的效率和效益。其他项目同理推进，详情可见附表18。

支持旱地改造水田工程。在改造提升高标准农田区域内，支持有条件的地块实行旱地改造水田项目；在满足项目建设区域内占补平衡的前提下，可对有充足的水源的区域，改善其灌溉设施、提升耕地地力和质量等级，运用工程技术手段，夯实耕地保水层、改善耕作层厚度及土壤结构，进行土壤测土培肥，推进绿色生态建设，加强长期管护等措施，确保改造后的水田能被长期用于粮食生产。新增的耕地指标可用于耕地占补平衡使用，建设标准参考市域内旱地改造水田标准进行投资。

（三）整乡整村推进高标准农田建设示范工程

选择潜力大、基础好、积极性高的乡镇或行政村，整区域推进高标准农田建设，通过整区推进，集聚要素、创新机制、树立典型、总结经验，实现区域内粮食生产功能区和重要农产品保护区高标准农田全覆盖，引领带动高标准农田建设高质发展。

开展高标准农田整乡整村推进的区域要以提升粮食产能为首要目标，聚焦重点区域，统筹整合资金，加大资金投入，完善建设内容，加强建设管理，确保按时保质保量完成创建任务，努力实现“农田成方、集中连片；灌排配套、设施先进；道路畅通、设计规范；土地平整、土壤肥沃；林网适宜、生态良好；科学种植、优质高效；管理严格、机制完善”，为全市高标准农田建设发挥示范引领作用。

（四）山地丘陵梯田化改造示范工程

山区坡地水土流失和地力减退严重，难以实现农业机械化、水利化、现代化，粮食增产受到严重制约，农业生产发展滞缓的困境难以突破。将山坡地改造成梯田是山区农业实现突破发展的前提和基础。梯田化改造是山区粮食安全的根本支撑。

现龙南市坡度在25°以上耕地面积约280亩，15°以上耕地面积约2619亩；选取较典型的、规模较大的坡耕地打造梯田化改造示范工程，如九连山、南亨、武当等。梯田化改造应以提高山地丘陵区梯田化率和农机作业便利度为工作重点。优化地块布局，实现以条带状分布为主，延长机械作业线路。合理布局沟渠，兼顾农业机械通行需要，深开围沟、背沟，少开或浅开厢沟。通过秸秆还田、绿肥种植、粪肥施用等生态培肥方式，结合深松、旋耕等农业机械化措施，培肥熟化土壤，提升地力。

（五）高标准农田建后管护全覆盖示范工程

稳定农村土地承包关系，依法严格管理，建立健全高标准农田建设建后管护机制，压实高标准农田建后管护责任，实现“五有四确保”目标，即高标准农田建后管护有主体、有人员、有资金、有标准、有考核，确保已建成的高标准农田全部纳入管护范围，确保建成的高标准农田工程设施定期维护，确保高标准农田耕地质量不降低，确保建成的高标准农田长久持续发挥效益。

按照“县负总责、乡镇监管、村为主体”建后管护要求，着力打造高标准农田建后管护全覆盖示范工程。探索科学、合理、高效农田建设管护新机制，重点探索农田管护“田长制”和社会化服务机制等。推进高标准农田建后管护金融保险，探索科学、合理、高效的高标准农田建后管护新机制。推广运用智慧高标信息化监管平台，打造高标准农田建后管护全覆盖示范工程，构建全域化、常态化、长效化、多元化的建后管护新格局。

（六）绿色高标准农田建设示范工程

为推动高标准农田建设绿色转型，促进农田水利与绿色生态的协调统一，助力我市农业农村高质量发展，通过开展绿色高标准农田建设示范，选取生态环境好、基础设施较完善的区域，如九连山润洞村，打造“设施完善、生态友好、洁净优美、绿色高效”的绿色田园样板，实现“五个一”的多功能目标，即“建设一块田园、改善一片生态、彰显一处风景、兴旺一个产业、富裕一方百姓”。

牢固绿色发展理念，统筹规划、因地制宜。与当年度高标准农田建设同规划、同实施、同考核。试点先行、有序推进。坚持先易后难、以点带面，在充分尊重农民意愿基础上，根据试点区域资源环境特点和实际需求，合理安排建设任务和时序，防止一哄而上。统筹新农村建设、耕地质量治理、绿色高效种养等相关项目，协同建设试点、示范基地，建立上下联动、高效有力的协调推进机制，提升整体示范效果。政府引导、市场参与。建立政府引导、新型农业经营主体、村集体组织和受益农民积极参与的长效机制，吸引金融资金和社会资本投入，形成社会多方参与的建设合力。

发展绿色产业，落实质量兴农、绿色兴农、品牌强农的绿色农业发展要求，充分发挥高标准农田基础条件好、设施配套完善的优势，在遵循建成高标准农田原则上全部用于种植粮食作物的基础上，因地制宜发展特色产业，如油料、蔬菜等。

（七）高标准农田技术体系建设示范工程

推动数字技术与农业生产加速融合，打造农业大数据中心、数字化决策平台以及涵盖土壤改良、高效节水、农田防护、生态保护、科技服务等多面的数字化应用服务，形成绿色生产方式，为粮食及重要农副产品稳产保供提供有力支撑，促进农业现代化、可持续发展。

通过建立涵盖农田主体、农田生产、农田环境、农田病虫害、质量安全等基础数据的高标准农田数据中心，为高标准农田数字化决策平台的运行，提供统一标准的数据底座，推动形成覆盖全农田业务协同上下联动，信息共享的发展格局。

通过土壤改良，节水节肥减药，病虫害绿色防控，生态保护等技术与数字化平台的结合，构建统一科学，层次分明，结构合理的高标准农田建设体系，实现高标准农田的高质量建设，高效率管理，高水平利用。通过高标准农田数字化监测体系，智慧化生产体系，专业化服务体系，实现耕地地力建设，提升农业生产环境，保护农业生产综合利用农田灌溉，高效节水，农业科技高效创新。

引进高标准农田智慧化生产体系，建设智能机井灌溉系统和水肥一体化系统，对水资源数据，用水状况，灌溉情况等进行科学管理。因地制宜推广滴灌和喷微灌等节水措施，提高农业灌溉用水效率，提高水资源可持续利用水平。通过农业物联实时监测，田间生产及时预警，提倡应用农田绿色杀虫灯，天眼无人机等打造农田防护体系，建设绿色安全优质的高标准农田。

基于多源卫星遥感系统，遥感无人机系统，农情监测系统打造空地一体化监管系统，为高标准农田的生产决策提供科学准确的数据支撑。

第四章  市域资源潜力分析

## 一、已建成项目情况

“十二五”以来，尤其是2017年以来，市委、市政府持续推进高标准农田建设，并取得积极成效。目前，龙南市已建成高标准农田面积11.82万亩，主要由土地整理、小农水重点县、农业综合开发、高标准农田建设、统筹整合资金推进高标准农田建设等项目构成。其中2011-2017年，原农发办（财政）、水利、农业、原国土等部门共实施高标准农田建设项目14个，总投资6362.51万元，建成高标准农田9.39万亩。2017年以来，从省级层面统筹整合发改、财政、农业、水利、国土等部门用于农田建设方面的涉农资金，由农业部门带动组织实施统筹整合资金推进高标准农田建设项目，2017-2020年共计投资7200万元，建成高标准农田2.44万亩。

根据历年已建高标准农田项目工程侧重，此次改造提升着力对未实施或实施较少的工程进行补充。如小农水项目，水利灌溉设施的建设较为完备，在改造提升过程中应着力于修复破损带病运行的灌溉设施，重新满足现阶段农田灌溉需求；并适当进行土地平整，合理归并，进行土壤培肥，改善土壤生态环境，实施测土配方施肥，促进土壤养分平衡，增强田间路网、建设，优化机耕道、生产路布局，整修田间道路，与田间道路、灌溉与排水等工程相结合，合理布设弱电设施，布设高标准农田耕地质量监测点，建立健全农田监测网络，推广运用科学施肥等先进技术，加强项目区内工程管护，及时修复损毁工程等。

其他项目同理推进，详见附表2。

附表2

龙南市2011年-2017年6月建成高标准农田项目情况汇总

| 项目名称 | 主要分布区域 | 提升重点 |
| --- | --- | --- |
| 2011年龙南县农业综合开发土地治理项目（杨村镇） | 杨村镇 | 建设修护水利设施，土壤改良，路网电网建设，管护设施建设 |
| 2012年龙南县农业综合开发土地治理项目（渡江镇） | 渡江镇 |  |
| 2012年龙南县小型农田水利重点县工程 | 九连山镇、杨村镇、武当镇、南亨乡、临塘乡、汶龙镇 | 修护水利设施，土壤改良，路网电网建设，管护设施建设，适当土地平整 |
| 2013年龙南县大罗陂灌区高标准农田建设项目 | 桃江乡、龙南镇 | 新建修护水利设施，土壤改良，路网电网建设，管护设施，适当土地平整 |
| 2013年龙南县农业综合开发土地治理项目（渡江镇、程龙镇） | 渡江镇、程龙镇 | 水利设施建设，土壤改良，路网电网建设，管护设施建设 |
| 2013年龙南县小型农田水利重点县工程 | 九连山镇、杨村镇、关西镇、程龙镇、东江乡、渡江镇、桃江乡、里仁镇 | 修护水利设施，土壤改良，路网电网建设，管护设施，适当土地平整 |
| 2014年莲塘村高标准农田建设项目 | 渡江镇 | 新建修护水利设施，土壤改良，路网电网建设，管护设施建设，适当土地平整 |
| 2014年马头寨陂灌区高标准农田建设项目 | 杨村镇 |  |
| 2014年万年陂灌区高标准农田建设项目 | 临塘乡 |  |
| 2014年新园村高标准农田建设项目 | 里仁镇、龙南镇 |  |
| 2014年窑头村高标准农田建设项目 | 桃江乡 |  |
| 2015年龙南县小型农田水利重点县工程 | 九连山镇、杨村镇、武当镇、汶龙镇、渡江镇、桃江乡、南亨乡、临塘乡 | 修护水利设施，土壤改良，路网网建设，管护设施，适当土地平整 |
| 2017年龙南县临塘乡塘口村等两个村土地整理项目 | 临塘乡 | 水利设施建设，土壤改良，路网电网建设，管护设施建设 |
| 2017年龙南县桃江乡中源村等等2个村土地整理项目 | 桃江乡 |  |

## 二、土地资源潜力分析

根据“三调”公报数据，龙南现耕地总面积为13.1万亩，其中水田10.25万亩，占78.24%，旱地2.85万亩，占21.76%；位于2度以下坡度的耕地面积约5.30万亩，占龙南耕地的40.46%；位于2－6度坡度的耕地面积约4.84万亩，占36.96%；位于6－15度坡度的耕地面积约2.82万亩，占21.51%；位于15－25度坡度的耕地面积约0.12万亩，占0.90%；位于25度以上坡度的耕地面积约0.02万亩，占0.17%。

结合“三调”和龙南市耕地土壤环境质量类别划分成果，龙南市不宜建高标耕地约1.64万亩（重金属污染1.41万亩、退耕还林0.16万亩和城镇开发边界内耕地0.07万亩）。

综合现有耕地资源，剔除重金属污染、城乡建设规范区域内等难以长期稳定利用以及其它不宜建设的耕地，全市可长期稳定利用耕地范围内宜建高标准农田面积潜力2.1568万亩。

附表3

龙南市宜建高标准农田耕地统计表

| 序号 | 行政单位名称 | 面积（亩） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 安基山林场 | 70.98 |
| 2 | 程龙镇 | 63.68 |
| 3 | 东江乡 | 327.92 |
| 4 | 渡江镇 | 1395.98 |
| 5 | 关西镇 | 981.40 |
| 6 | 夹湖乡 | 2763.61 |
| 7 | 九连山镇 | 2501.57 |
| 8 | 里仁镇 | 960.81 |
| 9 | 临塘乡 | 1796.67 |
| 10 | 龙南镇 | 1501.94 |
| 11 | 南亨乡 | 1531.40 |
| 12 | 桃江乡 | 652.93 |
| 13 | 汶龙镇 | 1318.33 |
| 14 | 武当镇 | 1161.03 |
| 15 | 杨村镇 | 4539.82 |
| 16 | 总计 | 21568.07 |

注：具体分布详见附图5

## 三、水资源潜力分析

（一）市域水资源分布情况

龙南市为亚热带季风气候，境内雨量充沛，多年平均降水量1553.8毫米，集雨面积10平方公里以上河流55条，主要河流有桃江及其支流渥江、濂江、太平江、洒源河，河流总长度764.5公里，年平均径流量23.82亿立方米，水资源丰富。据龙南市水利局2020年度统计公报，龙南市降水年平均降水量为1491.8毫米，比多年平均值偏少5.1%。年蒸发量为1021.40米。降水量最大为九连山镇1687.6毫米，最少为汶龙镇1275.5毫米。

（二）水资源供给分析

据水利普查成果统计，龙南市水利设施情况如下：全市共建有水利设施约2200处（座），其中水库35座，总库容5487.42万m³；塘坝783座，总库容931.11万m³；灌区1303处，灌溉面积13.8万亩；建成高效节水工程28处，灌溉面积3.82万亩；建成达标堤防78km，拦河坝水闸4座，农村集中式供水工程264处。创建国家级水土保持示范园1处，市级水保生态示范园2处。

根据江西省水利厅等部门审查通过，龙南市人民政府批复执行的《江西省龙南市农田灌溉工程规划报告》及《江西省农业灌溉用水定额》（DB36/T619－2011），根据灌溉用水标准灌溉保证率不低于85%，早、晚稻灌溉用水定额分别为205m³/亩、332m³/亩。龙南市主要以种植水稻为主，早、晚稻作物系数达1.49，采用灌溉设计保证率为85%，多年平均灌溉定额为460.8m³/亩，相应保证率P＝85%综合亩灌溉定额为532m³/亩。渠系水利用系数为0.75，田间水利用系数0.95，灌溉水利用系数取0.70。通过灌溉需水量计算，年均净用水量为4130万立方米。

可供水量即可利用水量，是指所有水利工程（包括现有和设计的蓄引工程）可提供的水量。各地区受地形及线状灌排体系形成多个独立小灌区，各灌区灌溉水源来源分别为原有河流及原有坑塘。经踏勘估测，并结合水文资料综合推算出龙南市的年均供水量约4820万立方米，供水量大于需水量，可保证灌溉水源的需求。

第五章  建设分区和建设任务

## 一、建设分区

龙南位于赣州西南部中地山区，根据我市地形地貌、水文气象等土地利用条件，将全市农田划分为四河流域丘陵河谷和中低山丘陵两个类型区，根据不同类型区针对性地开展高标准农田建设。

附表4

龙南市高标准农田建设分区范围划分表

| 分区名称 | 范 围 |
| --- | --- |
| 四河流域丘陵河谷 | 龙南镇、东江乡、渡江镇、杨村镇、临塘乡河谷部分、 桃江乡河谷部分、程龙镇河谷部分 |
| 中低山丘陵 | 桃江乡丘陵部分、武当镇、里仁镇、夹湖乡、关西镇、 汶龙镇、南亨乡、九连山镇、安基山林场 |

（一）四河流域丘陵河谷区。区域主要涉及7个乡镇（龙南镇、东江乡、渡江镇、杨村镇、临塘乡河谷部分、桃江乡河谷部分、程龙镇河谷部分），是四河沿岸形成的河谷堆积地貌，地势较平坦，水网较密集，土地肥沃，是我市重要的粮食主产区。区内骨干渠系较完整，但田间末级渠系不健全，且存在较多失修、带病运行的状况。建设目标以耕地产能提升、开展多功能导向型高标准农田建设为主要方向，建设农业现代化示范区，着力提高土地资源效率，推动现代农业提质增效，助推乡村产业振兴发展。

建设重点：1.开展田块整治。加大田块归并，田块进一步整治，田块以较大规模格田形式为主，耕作层厚度达到25cm以上。

2.实施土壤改良。大力推广绿肥种植，实施测土配方施肥，推广水肥一体化，施用有机肥等措施提升土壤有机质，使土壤有机质含量达到20g／kg以上，土壤pH值保持在5.5～7.5。

3.完善灌排设施。进一步完善田间末级排灌工程，配合水利部门大中型灌区骨干渠系节水改造，新建和改造小山塘、小堰坝、小水池等水源及小泵站、小沟渠等末级渠系改造和田间配套等工程。发展节水灌溉，采取喷灌、微灌等高效节水灌溉措施，提高灌溉水利用率。因地制宜建设农田管网灌溉设施，灌溉保证率90%以上，农田排水设计暴雨重现期达到10年一遇。

4.优化田间道路。合理确定田间道路的密度和宽度，整修和新建田间道、生产路，田间道路，完善路网，实现机耕道与乡村公路衔接连通。田间道路通达率达到90%以上，田间道路面宽度宜为3-6m，生产路路面宽度不超过3m。

5.提升科技水平。推广有机稻、优质稻生产技术，推广粮食绿色高质高效生产技术。同时，加强区域内病虫害防治、测土配方施肥和农情环境监测等数字化生产管理技术的应用，提升高标准农田的科技应用和管理水平。

（二）中低山丘陵区。区域主要涉及9个乡镇（桃江乡丘陵部分、武当镇、里仁镇、夹湖乡、关西镇、汶龙镇、南亨乡、九连山镇、安基山林场），区内主要以修筑灌排设施、田间道路、水土保持工程为主；受季节性降雨影响，有旱有涝，农田基础设施较薄弱，地力呈现不断下降趋势。主要限制条件为地形坡度大、水土流失、土壤肥力不足、重金属污染等。因地制宜结合绿色康养、生态旅游等特色产业，着力发展绿色生态有机示范基地。

建设重点：1.开展田块整治。开展土地平整，因地制宜修筑梯田，合理修筑截水沟、排洪沟等坡面水系工程，提高系统拦蓄和排泄坡面径流能力，耕作层厚度达到25cm左右，开展岸坡防护、坡面防护等工程，防治水土流失。

2.实施土壤改良。大力推广绿肥种植，实施测土配方施肥，推广水肥一体化，施用有机肥等措施提升土壤有机质，使土壤有机质含量达到20g／kg以上，土壤pH值保持在5.5～7.5。

3.完善灌排设施。新建、改建灌排设施，完善田间末级渠系，新建、改造小型陂塘堰坝，形成从水源到田间完整的灌排体系，使灌溉保证率达到80%以上，农田排水设计暴雨重现期达到10年一遇。

4.优化田间道路。整修和新建田间路、生产路，满足田间生产管理、农产品运输的要求，田间道路通达度达到90%以上。

5.提升科技水平。推进宜机化改造，加强小型农业机械的推广与应用。同时，加强区域内病虫害防治、测土配方施肥和农情环境监测等数字化生产管理技术的应用，提升高标准农田的科技应用和管理水平。

## 二、建设任务布局

根据《赣州市高标准农田建设规划（2021-2030年）》，龙南到2025年累计建成高标准农田12.52万亩,累计改造提升现有高标准农田2.39万亩；到2030年累计建成12.52万亩,累计改造提升6.0万亩；同时把高效节水灌溉与高标准农田建设统筹规划、同步实施，2021-2030年完成高效节水灌溉任务0.14万亩。综合我市耕地面积、正常立地条件耕地面积、水田面积，上级下达耕地保有量、永久基本农田保护任务、粮食生产功能区和重要农产品保护区划定情况，以及2011－2016年已建成并上图入库高标准农田情况，以水土资源匹配为基本原则，综合考虑粮食生产情况、耕地和可利用水资源潜力，对我市规划期内高标准农田新增建设、改造提升和高效节水灌溉建设任务进行分配。

此次改造提升规划总面积达6.140199万亩，涉及龙南市16个乡、镇、场；应高标准农田改造提升任务的目的和意义，按各乡、镇、场高标准农田现状和水系流域规划年度改造提升任务，优先解决急需改造提升的高标准农田，同时考虑河流水系因素，以便后续具体规划和实施的进行。

规划实施过程中，各地应坚持水田优先，支持旱作农业区，积极挖掘旱地建设潜力，支持有条件的地区实施旱地改造水田工程，协调做好机构改革前各部门历史投资尚未验收项目的实施验收工作，全面落实规划建设任务。根据各乡镇耕地和永久基本农田保护任务变化情况，可按照程序对高标准农田建设任务实行动态调整。详见附表5-16

附表5

龙南市高标准农田建设规划（2021-2030年）高标准农田情况统计表

| 序号 | 乡镇名称 | 新建建设任务（亩） | 改造提升建设任务（亩） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 总任务 | 投资金额（万元） |
| 1 | 安基山林场 |  |  |  |  |  |  |  |  | 95.67 | 95.67 | 19.13 |
| 2 | 程龙镇 |  |  | 275.78 |  | 2217.14 |  | 1880.98 |  | 1294.64 | 5668.54 | 1133.71 |
| 3 | 东江乡 |  |  | 1474.58 |  |  |  |  |  |  | 1474.58 | 294.92 |
| 4 | 渡江镇 |  |  | 1092.14 | 2065.99 |  |  | 1239.77 | 2151.00 | 754.12 | 7303.02 | 1460.60 |
| 5 | 关西镇 |  |  | 145.46 |  |  | 1986.93 |  |  |  | 2132.39 | 426.48 |
| 6 | 夹湖乡 |  |  | 532.62 |  |  |  |  |  | 614.95 | 1147.57 | 229.51 |
| 7 | 九连山镇 | 495.33 |  | 368.15 | 1132.82 |  |  | 694.83 |  | 2343.81 | 4539.61 | 907.92 |
| 8 | 里仁镇 |  | 567.83 | 1009.30 |  |  | 2214.15 |  | 773.30 |  | 3996.75 | 799.35 |
| 9 | 临塘乡 | 540.48 |  | 508.63 | 1431.88 | 2577.44 |  |  |  |  | 4517.95 | 903.59 |
| 10 | 龙南镇 |  | 449.82 | 535.65 |  |  |  | 2056.15 |  |  | 2591.80 | 518.36 |
| 11 | 南亨乡 | 1024.08 |  | 52.94 | 908.60 |  | 1187.15 |  | 1044.60 |  | 3193.29 | 638.66 |
| 12 | 桃江乡 |  | 299.75 | 564.06 | 2731.16 | 2169.48 |  |  |  |  | 5464.70 | 1092.94 |
| 13 | 汶龙镇 |  | 562.3 | 470.09 | 883.31 |  |  |  |  |  | 1353.40 | 270.68 |
| 14 | 武当镇 | 233.51 |  | 1722.73 | 1250.46 |  | 794.70 |  | 1691.00 |  | 5458.89 | 1091.78 |
| 15 | 杨村镇 | 2843.54 | 175.28 | 3723.05 | 2190.08 | 1377.65 | 1223.29 | 1244.06 | 1048.73 | 1565.53 | 12372.39 | 2474.48 |
| 16 | 城市社区 （龙南镇） |  |  | 91.45 |  |  |  |  |  |  | 91.45 | 18.29 |
| 17 | 总计 | 5136.94 | 2054.97 | 12566.63 | 12594.29 | 8341.71 | 7406.22 | 7115.79 | 6708.63 | 6668.72 | 61401.99 | 12280.4 |

附表6

龙南市高标准农田建设规划（2021-2030年）高标准农田

情况汇总表

| 任务名称 | 年份 | 建设任务 | 投资金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 总任务（亩） | 建设地点 |  |
| 新建任务 | 2021 | 5136.94 | 杨村镇垇下村、蔡屋村、车田村、黄坑村、坪上村、坪湖村、乌石村、五星村、杨村村、杨太村、员布村、紫霞村/九连山镇润洞村、古坑村/武当镇岗上村、石下村/临塘乡大屋村、东坑村、临江村、西坑村/南亨乡东村村、西村村、三星村、圭湖村、石门村 | 1691.20 |
|  | 2022 | 2054.97 | 龙南镇红杨村、新杨村/里仁镇均兴村、金莲村、张古塅村/汶龙镇新圩村、石莲村、罗坝村、上庄村/桃江乡中源村、水西坝村/杨村镇垇下村 | 633.22 |
|  | 总计 | 7191.91 | 2324.42 |
| 改造提升任务 | 2023 | 12566.63 | 武当镇大坝村部分/东江乡新岭村、大稳村、新圳村、晓坑村、东江乡乡林场/杨村镇紫霞村、车田村、蕉陂村、蔡屋村/九连山镇墩头村/龙南镇红杨村部分/桃江乡窑头村/渡江镇岭下村、新埠村、莲塘村、新大村/里仁镇均兴村、中兴村、圳背村、金莲村、会林场、张古段村/关西镇关东村/临塘乡大屋村/南亨乡三星村/汶龙镇新圩村、罗坝村/程龙镇程龙村、八一九村/夹湖乡新城村/城市社区（龙南镇） | 2513.33 |
| 改造提升任务 | 2024 | 12594.29 | 杨村镇新陂村、员布村/九连山镇润洞村/临塘乡水口村、塘口村、临塘村、西坑村、东坑村/南亨乡圭湖村、西村/武当镇石下村/汶龙镇江夏村、石莲村、上庄村、里陂村、罗坝村、新圩村/桃江乡中源村/渡江镇竹梓村、果龙村 | 2518.86 |
|  | 2026 | 8341.71 | 杨村镇杨村村、坪湖村/桃江乡水西坝村、窑头村、清源村、洒口村/临塘乡塘口村、临江村、西坑村/程龙镇杨梅村、八一九林场、八一九村 | 1668.34 |
| 改造提升任务 | 2027 | 7406.22 | 杨村镇杨太村、蔡屋村/武当镇岗上村、大坝村/南亨乡石门村、助水村/关西镇关西村、关东村、翰岗村/里仁镇均兴村、中兴村、圳背村、金莲村、会林场、张古塅村 | 1481.24 |
|  | 2028 | 7115.79 | 杨村镇垇下村、桥头村/程龙镇五一村、龙秀村/渡江镇新大村、新埠村、岭下村/龙南镇红杨村、会龙村、井岗村、新都居委会、大罗村、龙南镇稀土矿/九连山镇虾公塘自然保护区、九连山林场高峰分场 | 1423.16 |
|  | 2029 | 6708.63 | 杨村镇五星村、坪上村/武当镇横岗村/南亨乡东村/里仁镇上游村、新里村、冯湾村、栗园村、寨仔茶场/渡江镇莲塘村 | 1341.73 |
|  | 2030 | 6668.72 | 杨村镇黄坑村、乌石村/九连山镇墩头村/渡江镇象塘村/程龙镇盘石村/夹湖乡/安基山林场 | 1333.74 |
|  | 总计 | 61401.99 | 12280.40 |

附表7

龙南市高标准农田建设规划2021年新建高标准农田情况统计表

| 序号 | 乡镇名称 | 建设地点 | 任务面积（亩） | 投资金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 临塘乡 | 大屋村 | 241.94 | 1691.20 |
| 2 |  | 东坑村 | 116.53 |  |
| 3 |  | 临江村 | 55.03 |  |
| 4 |  | 西坑村 | 126.98 |  |
| 5 | 合计 | 540.48 |  |
| 6 | 南亨乡 | 东村 | 204.16 |  |
| 7 |  | 西村 | 352.14 |  |
| 8 |  | 三星村 | 227.39 |  |
| 9 |  | 圭湖村 | 69.23 |  |
| 10 |  | 石门村 | 171.16 |  |
| 11 | 合计 | 1024.08 |  |
| 12 | 武当镇 | 岗上村 | 173.43 |  |
| 13 |  | 石下村 | 60.08 |  |
| 14 | 合计 | 233.51 |  |
| 15 | 杨村镇 | 垇下村 | 341.98 |  |
| 16 |  | 蔡屋村 | 142.63 |  |
| 17 |  | 车田村 | 123 |  |
| 18 |  | 黄坑村 | 78.62 |  |
| 19 |  | 坪上村 | 856.06 |  |
| 20 |  | 坪湖村 | 225.29 |  |
| 21 |  | 乌石村 | 201.42 |  |
| 22 |  | 五星村 | 183.6 |  |
| 23 |  | 杨村 | 362.22 |  |
| 24 |  | 杨大村 | 78.68 |  |
| 25 |  | 员布村 | 123.43 |  |
| 26 |  | 紫霞村 | 126.61 |  |
| 27 | 合计 | 2843.54 |  |
| 28 | 九连山镇 | 润洞村 | 173.05 |  |
| 29 |  | 古坑村 | 322.28 |  |
| 30 | 合计 | 495.33 |  |
| 31 | 总计 | 5136.94 |  |

注：具体分布详见附图4

附表8

龙南市高标准农田建设规划2022年新建高标准农田情况统计表

| 序号 | 乡镇名称 | 建设地点 | 任务面积（亩） | 投资金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 里仁镇 | 均兴村 | 124.95 | 633.22 |
| 2 |  | 金莲村 | 113.76 |  |
| 3 |  | 张古塅村 | 329.12 |  |
| 4 | 合计 | 567.83 |  |
| 5 | 龙南镇 | 红杨村 | 124.70 |  |
| 6 |  | 新杨村 | 325.12 |  |
| 7 | 合计 | 449.82 |  |
| 8 | 汶龙镇 | 新圩村 | 75.90 |  |
| 9 |  | 罗坝村 | 291.64 |  |
| 10 |  | 石莲村 | 44.98 |  |
| 11 |  | 上庄村 | 149.79 |  |
| 12 | 合计 | 562.30 |  |
| 13 | 桃江乡 | 中源村 | 153.00 |  |
| 14 |  | 水西坝村 | 146.75 |  |
| 15 | 合计 | 299.75 |  |
| 16 | 杨村镇 | 垇下村 | 175.28 |  |
| 17 | 合计 | 175.28 |  |
| 18 | 总计 | 2054.97 |  |

注：具体分布详见附图5

附表9

龙南市高标准农田规划新增高效节水任务统计表

| 序号 | 年份 | 建设地点 | 建设任务（亩） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2020年 | 武当镇石下村 | 63.07 |
| 2 |  | 临塘乡东坑村 | 63.30 |
| 3 |  | 临塘乡西坑村 | 15.82 |
| 4 |  | 南亨乡东村村 | 23.21 |
| 5 |  | 东江乡新岭村 | 70.3 |
| 6 |  | 里仁镇金莲村 | 7.8 |
| 7 |  | 夹湖乡花树村 | 247.63 |
| 8 |  | 夹湖乡松湖村 | 4.80 |
| 9 |  | 夹湖乡新城村 | 213.54 |
|  | 小计 | 709.47 |
| 10 | 2021年 | 南亨乡石门村 | 170.17 |
| 11 |  | 临塘乡大屋村 | 150.93 |
| 12 |  | 杨村镇坪上村 | 255.48 |
|  | 小计 | 576.58 |
| 13 | 2022年 | 红杨村 | 124.7 |
| 14 |  | 新圩村 | 75.9 |
| 15 |  | 金莲村 | 113.76 |
| 16 | 小计 | 314.36 |
| 18 | 总计 | 1600.41 |

注：具体分布详见附图6

附表10

龙南市高标准农田建设规划2023年提质改造高标准农田情况

统计表

| 序号 | 乡镇 名称 | 建设地点 | 地块 数量 | 地块编号 | 任务面积（亩） | 投资金额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 程龙镇 | 程龙村 | 44 | 1047-1090 | 174.84 | 34.97 |
| 2 |  | 八一九村 | 26 | 1091-1116 | 100.94 | 20.19 |
| 3 | 合计 | 70 | 275.78 | 55.16 |
| 4 | 东江乡 | 新岭村 | 35 | 1012-1046 | 278.01 | 55.60 |
| 5 |  | 大稳村 | 120 | 712-832 | 433.52 | 86.704 |
| 6 |  | 新圳村 | 53 | 833、960-1011 | 344.20 | 68.84 |
| 7 |  | 晓坑村 | 123 | 837-959 | 414.88 | 82.976 |
| 8 |  | 东江乡 乡林场 | 3 | 834-836 | 3.97 | 0.794 |
| 9 | 合计 | 334 | 1474.58 | 294.92 |
| 10 | 夹湖乡 | 新城村 | 180 | 1833-2013 | 532.62 | 106.52 |
| 11 | 合计 | 180 | 532.62 | 106.52 |
| 12 | 渡江镇 | 岭下村 | 45 | 1393-1437 | 220.01 | 44.00 |
| 13 |  | 新埠村 | 71 | 1465-1535 | 408.11 | 81.62 |
| 14 |  | 新大村 | 27 | 1438-1464 | 129.91 | 25.98 |
| 15 |  | 莲塘村 | 78 | 1536-1613 | 334.11 | 66.82 |
| 16 | 合计 | 221 | 1092.14 | 1021.30 |
| 17 | 关西镇 | 关东村 | 16 | 1637-1652 | 145.46 | 29.09 |
| 18 | 合计 | 16 | 145.46 | 29.09 |
| 19 | 九连山镇 | 墩头村 | 51 | 502-552 | 368.15 | 73.63 |
| 20 | 合计 | 51 | 368.15 | 73.63 |
| 21 | 里仁镇 | 均兴村 | 118 | 553-670 | 471.94 | 94.39 |
| 22 |  | 中兴村 | 25 | 681-705 | 149.92 | 29.98 |
| 23 | 里仁镇 | 圳背村 | 32 | 1695-1726 | 97.86 | 19.57 |
| 24 |  | 金莲村 | 42 | 1653-1694 | 215.58 | 43.12 |
| 25 |  | 张古塅村 | 11 | 706、671-680 | 38.30 | 7.66 |
| 26 |  | 会林场 | 5 | 707-711 | 35.70 | 7.14 |
| 27 | 合计 | 233 | 1009.30 | 407.30 |
| 28 | 临塘乡 | 大屋村 | 76 | 1117-1193 | 508.63 | 101.73 |
| 29 | 合计 | 76 | 508.63 | 101.73 |
| 30 | 龙南镇 | 红杨村 | 22 | 1614-1636 | 535.65 | 107.13 |
| 31 | 合计 | 22 | 535.65 | 107.13 |
| 32 | 城市社区 | 16 | 1-16 | 91.45 | 18.29 |
| 33 | 合计 | 16 | 91.45 | 18.29 |
| 34 | 南亨乡 | 三星村 | 78 | 193、194、1721-1796 | 52.94 | 10.59 |
| 35 | 合计 | 78 | 52.94 | 10.59 |
| 36 | 桃江乡 | 窑头村 | 78 | 467-545 | 564.06 | 112.81 |
| 37 | 合计 | 78 | 564.06 | 112.81 |
| 38 | 汶龙镇 | 新圩村 | 38 | 1194-1229、1277、1280 | 114.55 | 22.91 |
| 39 |  | 罗坝村 | 162 | 1230-1277、1278、1279、1280-1392 | 355.54 | 71.11 |
| 40 | 合计 | 200 | 470.09 | 94.02 |
| 41 | 武当镇 | 大坝村 | 155 | 37-192 | 1722.73 | 344.55 |
| 42 | 合计 | 155 | 1722.73 | 344.55 |
| 43 | 杨村镇 | 紫霞村 | 99 | 367-466 | 990.05 | 198.01 |
| 44 |  | 蕉陂村 | 125 | 241-366 | 1439.40 | 287.88 |
| 45 |  | 车田村 | 45 | 195-240 | 597.64 | 119.53 |
|  |  | 蔡屋村 | 20 | 17-36 | 695.96 | 139.19 |
| 46 | 合计 | 289 | 3723.05 | 744.61 |
| 47 | 总计 | 2013 | 12566.63 | 2513.33 |

注：具体分布详见附图7

附表11

龙南市高标准农田建设规划2024年提质改造高标准农田

情况统计表

| 序号 | 乡镇 名称 | 建设地点 | 地块 数量 | 地块编号 | 任务面积（亩） | 投资金额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 九连山镇 | 润洞村 | 123 | 831-953 | 1132.82 | 226.56 |
| 2 | 合计 | 123 | 1132.82 | 226.56 |
| 3 | 临塘乡 | 水口村 | 54 | 1170-1223 | 445.15 | 89.03 |
| 4 |  | 东坑村 | 89 | 1081-1169 | 565.56 | 113.11 |
| 5 |  | 塘口村 | 18 | 1265-1282 | 103.55 | 20.71 |
| 6 |  | 临江村 | 36 | 1229-1264 | 239.99 | 48.00 |
| 7 |  | 西坑村 | 5 | 1224-1228 | 77.63 | 15.53 |
| 8 | 合计 | 202 | 1431.88 | 286.38 |
| 9 | 桃江乡 | 中源村 | 263 | 568-830 | 2731.16 | 546.23 |
| 10 | 合计 | 263 | 2731.16 | 546.23 |
| 11 | 南亨乡 | 圭湖村 | 98 | 954-1051 | 756.11 | 151.22 |
| 12 |  | 西村 | 29 | 1052-1080 | 152.49 | 30.50 |
| 13 | 合计 | 127 | 908.60 | 181.72 |
| 14 | 渡江镇 | 竹梓村 | 170 | 398-567 | 1139.17 | 227.83 |
| 15 |  | 果龙村 | 153 | 245-397 | 926.83 | 185.37 |
| 16 | 合计 | 323 | 2065.99 | 413.20 |
| 17 | 汶龙镇 | 江下村 | 43 | 1413-1455 | 261.99 | 52.40 |
| 18 |  | 石连村 | 35 | 1305-1339 | 144.95 | 28.99 |
| 19 |  | 里陂村 | 10 | 1283-1292 | 76.98 | 15.40 |
| 20 |  | 新圩村 | 73 | 1340-1412 | 282.21 | 56.44 |
| 21 |  | 上庄村 | 12 | 1293-1304 | 117.18 | 23.44 |
| 22 | 合计 | 173 | 883.31 | 176.66 |
| 23 | 武当镇 | 石下村 | 110 | 135-244 | 1250.46 | 250.09 |
| 24 | 合计 | 110 | 1250.46 | 250.09 |
| 25 | 杨村镇 | 新陂村 | 86 | 1-86 | 1167.54 | 233.51 |
| 26 |  | 员布村 | 48 | 87-134 | 1022.54 | 204.51 |
| 27 | 合计 | 134 | 2190.08 | 438.02 |
| 28 | 总计 | 1445 | 12594.29 | 2518.86 |

注：具体分布详见附图8

附表12

龙南市高标准农田建设规划2026年提质改造高标准农田

情况统计表

| 序号 | 乡镇 名称 | 建设地点 | 地块 数量 | 地块 编号 | 任务面积（亩） | 投资金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 程龙镇 | 程龙村 | 300 | 104-403 | 1017.82 | 203.56 |
| 2 |  | 八一九村 | 177 | 404-580 | 560.49 | 112.10 |
| 3 |  | 八一九林场 | 1 | 581 | 1.96 | 0.39 |
| 4 |  | 杨梅村 | 205 | 582-786 | 636.87 | 127.37 |
| 5 | 合计 | 683 | 2217.14 | 443.43 |
| 6 | 临塘乡 | 塘口村 | 144 | 787-930 | 1464.91 | 292.98 |
| 7 |  | 临江村 | 161 | 931-1091 | 769.97 | 153.99 |
| 8 |  | 西坑村 | 64 | 1092-1155 | 342.56 | 68.51 |
| 9 | 合计 | 369 | 2577.44 | 515.49 |
| 10 | 桃江乡 | 水西坝村 | 75 | 1299-1373 | 408.66 | 81.73 |
| 11 |  | 洒口村 | 150 | 1374-1523 | 643.50 | 128.70 |
| 12 |  | 清源村 | 143 | 1156-1298 | 1117.32 | 223.46 |
| 13 | 合计 | 368 | 2169.48 | 433.90 |
| 14 | 杨村镇 | 杨村村 | 38 | 66-103 | 215.71 | 43.14 |
| 15 |  | 坪湖村 | 65 | 1-65 | 1161.94 | 232.39 |
| 16 | 合计 | 103 | 1377.65 | 275.53 |
| 17 | 总计 | 1523 | 8341.71 | 1668.34 |

注：具体分布详见附图9

附表13

龙南市高标准农田建设规划2027年提质改造高标准农田

情况统计表

| 序号 | 乡镇 名称 | 建设 地点 | 地块数量 | 地块编号 | 任务面积（亩） | 投资金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 关西镇 | 关东村 | 355 | 608-962 | 1044.46 | 208.89 |
| 2 |  | 关西村 | 198 | 147-344 | 495.19 | 99.04 |
| 3 |  | 翰岗村 | 263 | 345-607 | 447.28 | 89.46 |
| 4 | 合计 | 816 | 1986.93 | 397.39 |
| 5 | 里仁镇 | 均兴村 | 142 | 967-971、1452-1588 | 486.46 | 97.29 |
| 6 |  | 中兴村 | 154 | 1298-1451 | 417.63 | 83.53 |
| 7 |  | 圳背村 | 85 | 1213-1297 | 173.37 | 34.67 |
| 8 |  | 金莲村 | 241 | 972-1212 | 869.31 | 173.86 |
| 9 |  | 张古塅村 | 91 | 963-965、1589-1676 | 245.03 | 49.01 |
| 10 |  | 会林场 | 1 | 966 | 22.35 | 4.47 |
| 11 | 合计 | 714 | 2214.15 | 442.83 |
| 12 | 南亨乡 | 石门村 | 130 | 1825-1954 | 650.08 | 130.02 |
| 13 |  | 助水村 | 147 | 1677-1824 | 537.07 | 107.41 |
| 14 | 合计 | 277 | 1187.15 | 237.43 |
| 15 | 武当镇 | 岗上村 | 58 | 89-146 | 794.70 | 158.94 |
| 17 | 合计 | 58 | 794.70 | 158.94 |
| 18 | 杨村镇 | 杨太村 | 47 | 42-88 | 709.97 | 141.99 |
| 19 |  | 蔡屋村 | 41 | 1-41 | 513.32 | 102.66 |
| 20 | 合计 | 88 | 1223.29 | 244.66 |
| 21 | 总计 | 1953 | 7406.22 | 1481.24 |

注：具体分布详见附图10

附表14

龙南市高标准农田建设规划2028年提质改造高标准农田

情况统计表

| 序号 | 乡镇 名称 | 建设地点 | 地块 数量 | 地块编号 | 任务面积 （亩） | 投资金额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 程龙镇 | 五一村 | 136 | 514-649 | 415.23 | 83.05 |
| 2 |  | 龙秀村 | 401 | 113-513 | 1465.74 | 293.15 |
| 3 | 合计 | 537 | 1880.98 | 376.20 |
| 4 | 渡江镇 | 新大村 | 210 | 1045-1254 | 826.58 | 165.32 |
| 6 |  | 岭下村 | 100 | 1255-1354 | 413.19 | 82.64 |
| 7 | 合计 | 310 | 1239.77 | 247.95 |
| 8 | 九连山镇 | 九连山镇虾公塘自然保护区 | 17 | 717-733 | 261.61 | 52.32 |
| 9 |  | 九连山林场高峰分场 | 67 | 650-716 | 433.22 | 86.64 |
| 10 | 合计 | 84 | 694.83 | 138.97 |
| 11 | 龙南镇 | 红杨村 | 122 | 923-1044 | 1070.71 | 214.14 |
| 12 |  | 会龙村 | 2 | 741-742 | 44.83 | 8.97 |
| 13 |  | 新都居委会 | 145 | 754-898 | 648.88 | 129.78 |
| 14 |  | 井岗村 | 23 | 899-922 | 287.37 | 57.47 |
| 15 |  | 大罗村 | 7 | 734-740 | 1.73 | 0.35 |
| 16 |  | 龙南镇稀土矿 | 12 | 742-753 | 2.63 | 0.53 |
| 17 | 合计 | 311 | 2056.15 | 411.23 |
| 18 | 杨村镇 | 垇下村 | 54 | 1-54 | 505.58 | 101.12 |
| 19 |  | 桥头村 | 58 | 55-112 | 738.48 | 147.70 |
| 20 | 合计 | 112 | 1244.06 | 248.81 |
| 21 | 总计 | 1354 | 7115.79 | 1423.16 |

注：具体分布详见附图11

附表15

龙南市高标准农田建设规划2029年提质改造高标准农田

情况统计表

| 序号 | 乡镇名称 | 建设地点 | 地块 数量 | 地块编号 | 任务面积（亩） | 投资金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 渡江镇 | 莲塘村 | 437 | 691-1127 | 2151.00 | 430.20 |
| 2 | 合计 | 437 | 2151.00 | 430.20 |
| 3 | 里仁镇 | 上游村 | 129 | 497-545、547-626 | 550.18 | 110.04 |
| 4 |  | 新里村 | 48 | 627-674 | 143.11 | 28.62 |
| 5 |  | 寨仔茶场 | 6 | 675-680 | 11.29 | 2.26 |
| 6 |  | 冯湾村 | 2 | 496、546 | 0.02 | 0.00 |
| 7 |  | 栗园村 | 5 | 686-690 | 65.23 | 13.05 |
| 8 |  | 三凹茶场 | 5 | 681-685 | 3.47 | 0.69 |
| 9 | 合计 | 195 | 773.30 | 154.66 |
| 10 | 南亨乡 | 东村村 | 193 | 303-495 | 1044.60 | 208.92 |
| 11 | 合计 | 193 | 1044.60 | 208.92 |
| 12 | 武当镇 | 横岗村 | 203 | 100-302 | 1691.00 | 338.20 |
| 13 | 合计 | 203 | 1691.00 | 338.20 |
| 14 | 杨村镇 | 五星村 | 55 | 45-99 | 654.62 | 130.92 |
| 15 |  | 坪上村 | 44 | 1-44 | 394.11 | 78.82 |
| 16 | 合计 | 99 | 1048.73 | 209.75 |
| 17 | 总计 | 1127 | 6708.63 | 1341.73 |

注：具体分布详见附图12

附表16

龙南市高标准农田建设规划2030年提质改造高标准农田

情况统计表

| 序号 | 乡镇名称 | 建设 地点 | 地块 数量 | 地块 编号 | 任务面积 （亩） | 投资金额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安基山林场 | 望居分场 | 9 | 398-406 | 95.67 | 19.13 |
| 2 | 合计 | 9 | 95.67 | 19.13 |
| 3 | 程龙镇 | 盘石村 | 285 | 584-868 | 1294.64 | 258.93 |
| 4 | 合计 | 285 | 1294.64 | 258.93 |
| 5 | 渡江镇 | 象塘村 | 187 | 869-1055 | 754.12 | 150.82 |
| 6 | 合计 | 187 | 754.12 | 150.82 |
| 7 | 夹湖乡 | 花树村 | 26 | 407-432 | 52.10 | 10.42 |
| 8 |  | 三门村 | 50 | 437-486 | 165.77 | 33.15 |
| 10 |  | 松湖村 | 4 | 433-436 | 0.01 | 0.00 |
| 11 |  | 杨岭村 | 97 | 487-583 | 397.07 | 79.41 |
| 12 | 合计 | 177 | 614.95 | 122.99 |
| 13 | 九连山镇 | 墩头村 | 277 | 121-397 | 2343.81 | 468.76 |
| 14 | 合计 | 277 | 2343.81 | 468.76 |
| 15 | 杨村镇 | 乌石村 | 35 | 86-120 | 505.67 | 101.13 |
| 16 |  | 黄坑村 | 85 | 1-85 | 1059.86 | 211.97 |
| 17 | 合计 | 120 | 1565.53 | 313.11 |
| 18 | 总计 | 1055 | 6668.72 | 1333.74 |

注：具体分布详见附图13

第六章  建设监管和管护利用

## 一、严格建设监管

适应农业高质量发展要求，合理规划建设布局，科学设计建设内容，集中统一组织项目实施，持续开展“质量年”活动，全程精细化管理，确保工程进度和质量。规范开展项目前期准备、申报审批、规划设计、招标投标、工程施工和监理、竣工验收、监督检查、移交管护等工作，严格执行项目法人责任制、招标投标制、工程监理制、合同管理制，坚持项目建设全过程质量监管，建立“高标办（农业农村部门）、监理单位、项目所在乡镇及村组织、农民义务监督员”四位一体监管模式，确保建设进度和质量。落实“占补平衡”制度，依托布设的高标准耕地质量长期定位监测点，按照《耕地质量等级》（GB/T33469）国家标准，在建设前后分别开展耕地质量等级变更调查。充分发挥农民主体作用，调动农民参与高标准农田建设积极性。加强项目建设内容、建设单位、建设时间等信息公开，接受社会监督。

## 二、规范竣工验收

按照“谁审批、谁验收”原则，高标准农田建设项目实行县级自验自评、设区市级全面验收和省级抽查的验收评价制度。项目竣工验收后，按照有关规定办理交付利用手续，登记造册，明确工程设施所有权和使用权。按照高标准农田档案管理有关规定，做好项目档案收集、整理、组卷、存档工作。

## 三、统一上图入库

统筹落实农田数据图面管理，充分利用现有资源,依托国家农田管理大数据平台,做好相关信息系统的对接和数据共享,全面承接高标准农田建设历史数据,将高标准农田建设项目立项、实施、验收、使用等各阶段相关信息上图入库,及时落实到全国农田建设“一张图”和监管系统中,综合利用现代信息技术手段,构建天地一体的立体化监测监管体系,完善部门间信息共享机制,实现高标准农田建设有据可查、全程监控、精准管理、资源共享。

## 四、加强后续管护

严格落实“县负总责、乡镇监管、村为主体”的高标准农田建后管护机制，完善管护制度，建立健全日常管护和专项维护相结合的工程管护机制，落实管护主体，压实管护责任。发挥村级组织、承包经营者主体作用，引导和激励新型农业经营主体参与日常管护。通过农业水价综合改革、建立高标准农田建后管护经费合理保障机制、运用信息化手段、探索开展高标准农田工程设施灾毁保险等方式逐步提升管护水平。

## 五、强化保护利用

强化用途管控，建成的高标准农田要及时划为永久基本农田，实行特殊保护，遏制“非农化”，防止“非粮化”。坚持良田粮用，完善种粮激励政策，建成的高标准农田集中用于重要农产品特别是粮食生产，在完成省、市下达的粮食生产任务和不破坏耕地的前提下，可以种植油、棉、糖、菜等重要农产品生产，种植非粮作物的要在一季后能够恢复粮食生产。严格耕地占用审批，落实“占补平衡”制度，经依法批准占用高标准农田的，要及时补充，确保高标准农田数量不减少、质量不降低。涉及占用或优化永久基本农田布局，依法需调整补划的，县级自然资源主管部门要在县域范围内落实补划任务。对水毁等自然损毁的高标准农田，纳入年度建设任务，及时进行修复或补充。探索合理耕作制度，实行用地养地结合，加强后续培肥，防止地力下降。严禁将不达标污水排入农田，严禁将生活垃圾、工业废弃物等倾倒、排放、堆存到农田。

# 第七章  投资估算与效益分析

## 一、投资估算

依据《江西省统筹整合资金推进高标准农田建设项目管理办法(修订）》《江西省高标准农田建设规范（修订）》和《江西省高标准农田建设规划（2021-2030年）》，结合高标准农田建设的主要内容，规划期内新建高标准农田按亩均3000元、改造提升按亩均2000元投资标准估算。此次规划新建高标准农田任务面积为0.719191万亩，投资金额为2324.42万元；改造提升任务面积为6.140199万亩，投资金额为12280.40万元。所需资金通过省级统筹整合财政涉农资金及发行地方政府专项债等方式解决。

附表17

龙南市高标准农田规划（2021-2030年）投资概算总表

| 序号 | 项目类别 | 年份 | 投资金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新建建设 | 2021 | 1691.20 |
| 2 |  | 2022 | 633.22 |
| 3 | 总计 | 2324.42 |
| 4 | 改造提升 | 2023 | 2513.33 |
| 5 |  | 2024 | 2518.86 |
| 6 |  | 2026 | 1668.34 |
| 7 | 改造提升 | 2027 | 1481.24 |
| 8 |  | 2028 | 1423.16 |
| 9 |  | 2029 | 1341.73 |
| 10 |  | 2030 | 1333.74 |
| 11 | 总计 | 12280.40 |

## 二、经济效益

高标准农田建成后，耕地质量利用等别将提高0.5-1个等级，预计可提高粮食综合产能亩均100公斤左右、改造提升高标准农田亩均预计可提高粮食综合产能80公斤左右，节水、节能、节药、节劳效果显著，亩均每年增收节支约500元。通过节本增效，促进农民增收效果明显。

## 三、社会效益

高标准农田建成后，耕地质量和综合生产能力提升，田间基础设施完善，农田防灾抗灾减灾能力增强，成为旱涝保收、稳产高产粮田。到2030年累计建成12.52万亩高标准农田、改造提升6.0万亩，能够稳定保障粮食产能，保证粮食安全，推动现代农业发展。高标准农田建成后，完善的基础设施为农业生产经营规模化、专业化、标准化提供了物质支撑，加快农业新品种、新技术、新装备的推广应用，加快农业经营方式、生产方式、资源利用方式的转型升级，推动现代农业发展，助力乡村振兴战略实施。提升农民种粮积极性。高标准农田建成后，能够完善农田基础设施，提升耕地质量，改善农业生产条件，提高农业竞争力，降低耕种成本，调动种粮农民积极性。

## 四、生态效益

保护农田水土资源。高标准农田小田并大田，坡田改梯田，完善灌排系统，推广生态环保新材料和高效节水灌溉新技术，有效提高耕地集约节约利用水平和灌溉水有效利用系数，促进农业可持续发展。改善农业生态环境。高标准农田建设，有效减少农田水土流失，增强土壤保水、保肥、通气能力，提高有机质含量，改善农业生态环境。提升农田生态功能。高标准农田建设，科学构建生态沟渠和塘堰湿地系统，适当开展农田防护林网建设，可改善小气候、防风固沙、增加林木蓄积量，优化田园景观，为乡村生态宜居提供绿色屏障。

# 第八章  保障措施

## 一、加强组织领导

（一）完善体制机制

落实高标准农田建设统一规划布局、统一建设标准、统一组织实施、统一验收考核、统一上图入库要求，构建集中统一高效管理新体制。严格落实“中央统筹、省负总责、市县抓落实、群众参与”的农田建设工作机制。县级政府是高标准农田建设的责任主体，强化政府一把手负总责、分管领导直接负责的责任制，负责落实好建设任务、组织实施、自验自评、建后管护等工作。农业农村部门全面履行好农田建设集中统一管理职责，发展改革、财政、自然资源、水利、审计、赣州市公共资源交易中心龙南分中心等相关部门按照职责分工，密切配合，做好规划指导、资金投入、新增耕地核定、水资源利用和管理、金融支持、标准制定、相关规划衔接等工作，协同推进高标准农田建设。

（二）加强行业管理

农田建设资金规模大、项目数量多、工作链条长、参与主体多元，与农民群众切身利益紧密相关，必须用制度管资金、管项目、管流程。加强项目招投标管理，严把资质审查关，依法选择有实力、有资质的从业单位服务于高标准农田建设，杜绝无资质或资质不符合要求的从业机构承接相关业务。加强从业单位的行业自律和动态监管，实行负面清单管理，严厉查处项目各阶段招投标领域违法行为。建立多层次监管体系，明确县、乡、村三级监管职责，及时协调解决工作推进中存在的问题和困难。

（三）加强队伍建设

加强农田建设管理的技术服务体系队伍建设，推动设立技术支撑单位，配强工作力量，形成层次清晰、上下衔接、与当地高标准农田建设管理任务相适应的专业化人才队伍。加大技术培训力度，加强业务交流，提升高标准农田建设管理和技术人员业务能力和综合素质。

## 二、强化资金保障

（一）加大财政投入保障

健全完善资金统筹整合使用机制,根据高标准农田建设任务、标准和成本变化,合理保障高标准农田建设投入,优化支出结构。统筹使用土地出让收入中用于农业农村的资金,重点支持高标准农田建设。加强财政投入保障、完善多元化筹资机制、统筹整合资金。

（二）创新投资融资模式

发挥政府投入引导和撬动作用，有序引导金融和社会资本投入高标准农田建设。在严格政府债务管理的同时，鼓励开发性、政策性金融机构结合职能定位和业务范围，支持新建和改造提升高标准农田，引导商业金融机构加大对农田建设信贷投放力度。完善政银担合作机制，加强信贷担保等政策衔接。在债务限额内，统筹债券资金支持新建和改造提升高标准农田。推行采取财政贴息、先建后补、以奖代补等方式，引导新型农业经营主体投入高标准农田建设。

（三）加强资金管理

加强高标准农田建设资金使用管理和全过程绩效管理，提高资金使用效益。完善高标准农田建设资金管理制度，实行预算和决算管理制度，专款专用，单独核算，任何单位和个人不得挪用、截留项目资金。

## 三、强化规划引领

经批准后的高标准农田建设规划必须严格执行，不得擅自修改。县级政府负责抓好规划目标任务的落实，编制和实施高标准农田建设年度计划，按时保质保量完成年度建设任务和规划期任务。充分挖掘旱地建设潜力，协调抓好历年各部门立项尚未验收项目的实施、竣工验收和上图入库工作。鼓励先流转再建设，优先支持已流转耕地、流转积极性高的地方建设高标准农田。在规划实施中期，采用自评与第三方评估相结合方式，对规划目标、建设任务、重点工程等执行情况进行评估分析，充分发挥好规划引领作用。

## 四、鼓励创新示范

（一）加强技术创新

围绕高标准农田建设、管理、利用、保护全过程关键技术问题，加强与高校、科研机构的合作，支持开展科学研究和科技攻关工作，为规划实施提供技术支撑。建设一批长期定位监测点。大力引进推广高标准农田建设先进实用技术,加强工程建设与农机农艺技术的集成和应用,推动科技创新与成果转化。

（二）加强示范引领

积极申报国家绿色生态农田建设示范点，推动耕地质量保护提升、生态涵养、农业面源污染防治和田园生态改善有机融合，提升农田生态功能；针对农业生产存在的主要障碍因素，采取专项工程措施开展高标准农田建设，为相同类型区域高标准农田建设进行试验示范；在潜力大、基础条件好、积极性高的乡镇，推进高标准农田建设整乡示范。

## 五、严格监督考核

（一）强化激励考核

建立健全“定期调度、分析研判、通报约谈、奖优罚劣”的任务落实机制，将高标准农田建设情况列入乡镇高质量发展、乡村振兴等方面考核的重要内容。强化考核评价结果运用，对考评综合排名靠前的予以倾斜支持，对工作不力或未完成任务的进行通报批评和约谈处罚。

（二）群众广泛参与

积极引导农村集体经济组织、农民合作社、社会组织等广泛参与高标准农田建设管理工作，构建社会监督参与机制，形成共同监督、共同参与的良好氛围。严格落实规划设计“三进三出”制度（一进项目区测量和掌握水系，出具现状平面图；二进项目区征求农民意见和建议，出具初步规划平面布置图和初步设计图；三进项目区再次征求修改意见和建议，出具最终规划平面图和施工图交村组、农户签字确认）。建立村民监督理事会制度，充分发挥农民主体作用，调动农民参与高标准农田设计、施工、管护方面的积极性、主动性和创造性。

（三）加强风险防控

树立良好作风，强化廉政建设，严肃工作纪律，推进项目建设公开透明、廉洁高效，切实防范农田建设管理风险。强化农田建设项目专项审计，对农田建设资金进行绩效管理。严格跟踪问责，对履职不力、监管不严、失职渎职的，依法依规追究有关人员责任。