龙南市城市社区管委会金都社区新兴组环境整治工程项目资金绩效支出部门评价报告

为规范金都社区新兴组环境整治工程项目资金的管理和使用，全面评估该专项资金的使用绩效，秉着实事求是和绩效相关的原则，对本专项资金支出情况进行绩效自评，现将自评结果报告如下：

1. 项目基本情况

 **（一）项目背景**

为加强社区环境卫生治理工作，提高居民的生活环境质量，营造一个洁净舒适的居住环境，金都社区新兴组环境整治工程的建设实施，不仅改善社区街道的人居环境，还会有利社区建设成为一具管理有序、服务完善，环境优美、治安良好、生活便利、人际关系和谐的新型文明社区。

1. **项目绩效目标**

金都社区新兴组环境整治工程项目资金绩效目标设置如下：

（1）数量指标：铺设人行道399m²，路缘石199m，照明灯12套、铺草皮252m²等

（2）质量指标：严格按照财政专项资金管理办法实施项目完成率100%以及项目验收合格率100%。

（3）时效指标：在规定时间内项目完成及时率100%和资金及时拨付率100%。

（4）社会效益：方便群众出行，有效发挥100%。

（5）满意度指标：居民群众满意度92%。

二、资金使用情况

1.项目资金到位情况。

本级财政预算206334.52元，到账206334.52元，到位率100%。

2.项目资金执行情况。

项目所需资金206334.52元，实际申拨206334.52元，拨付165067.62元，资金执行80%。

3.项目资金管理情况。

项目资金实行专户管理，专款专用，拨付合规。

三、绩效评价工作过程。

1.前期准备。成立部门绩效评价小组，学习评价指标体系和绩效相关文件通知。

2.组织实施。按照规定的工作程序组织绩效评价自评，注重评价质量，撰写绩效评价报告。

3.分析评价。对评价结果进行整改，充分运用分析评价引领。

1. 项目综合评价情况评价结论

（一）项目的成效评价

本项目的实施是在既有制度的框架内，抓住主要矛盾，坚持问题导向，深挖制度潜力，创新政策措施，进一步保障项目质量和实效。

该项目支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法以及财务管理办法等各类相关规定，把项目资金的审批分配、监督检查与绩效评价结合起来，遵循先预算、再审批后支出的原则，确保财政资金分配和财政审批程序合法，保证项目资金的合理使用。

（二）项目的绩效指标分析

1、数量指标：铺设人行道399m²，路缘石199m，照明灯12套、铺草皮252m²等。

2、质量指标：严格按照财政专项资金管理办法实施项目完成率100%以及项目验收合格率100%。

3、时效指标：在规定时间内项目完成及时率100%和资金及时拨付率100%。

4、社会效益：方便群众休闲娱乐，有效发挥100%。

5、满意度指标：居民群众满意度92%。

金都社区新兴组环境整治工程是一项重要的业务管理工作，城市社区管委会按照上级规定制定了年度工作计划，在项目实施过程中严格按照省有关项目管理和经费管理的规定执行，项目资金到位及时，使用得当。经过全体工作人员一年的辛勤付出，本项目的实施是顺应经济和社会发展的要求，具有较好的经济效益和社会效益。

项目综合评定结论为:优。

五、存在的问题及原因分析

尚未深入认识项目绩效管理工作，把其简单认同于单纯的财务工作，在实际操作过程中缺乏与业务部室的沟通协调。

六、有关建议

(一)分年度、分阶段开展专项资金绩效评价，充分运用绩效评价结果，根据项目实施过程实际情况，适时调整运用。

(二)加强绩效管理制度建设，完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。

七、其他需要说明的问题

无。

龙南市城市社区管委会

2022年8月22日